Na osnovu člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl.list RCG“  br. 42/03, 28/04, 75/05,13/06 i „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10 ) , člana 16. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata ( „Sl. list CG“ br. 51/08 i 40/10 ) i čl. 31. i 35. Statuta opštine Danilovgrad ( „ Sl. list RCG – opštinski propisi“  br. 30/04 ) Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana __________2011. godine,  d o n o s i,

P R O G R A M

uredjenja prostora opštine Danilovgrad

za 2011. godinu

I  UVODNE NAPOMENE

Godišnji Program uredjenja prostora je uradjen   shodno  Zakonu o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08 i 40/10), kojim je propisano da Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uredjenja prostora za područje svoje opštine, kao i na osnovu Izvještaja o stanju uredjenja prostora Opštine Danilovgrad za 2010. godinu.Programom se definišu prioritetne aktivnosti i potrebna sredstva za uredjenje istog.

Shodno članu 16  Zakona je  takodje propisano šta sve  program treba da sadrži, a to je: procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata. Programom se takodje utvrdjuje dinamika uredjenja prostora, izvori finansiranja,rokovi uredjenja, operativne mjere za sprovodjenje planskih dokumenata, a naročito mjere za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta iz člana 65 zakona, kao i druge mjere za sprovodjenje politike uredjenja prostora.

II  UREDJENJE PROSTORA

Uredjenje prostora  lokalne samouprave podrazumijeva praćenje stanja u prostoru, utvrdjivanje namjene, uslova i načina korišćenja  kroz izradu,    donošenje i sprovodjenje planskih dokumenata,kao i uredjivanje gradjevinskog zemljišta.

2.

Program  uredjenja prostora Opštine Danilovgrad za 2011. godinu, shodno  zakonu donosi se na  osnovu Izvještaja o stanju uredjenja prostora za 2010.godinu. Koncipiran  je na činjenici da je uredjenje prostora uslovljeno prije svega  izradom i donošenjem Prostorno-planske dokumentacije.

1.Procjena potrebe izrade novih, izmjene i dopune postojećih

planskih dokumenata

Potreba za izradom i donošenjem Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad je od prioritetnog značaja, zato što će se istovremeno   odvijati aktivnosti na donošenju planskih dokumenata čija je izrada započeta u prethodnom periodu.

2.Mjere od značaja za izradu i donošenje planskih dokumenata

Za blagovremeno obavljanje pripremnih poslova  za izradu planske dokumentacije neophodno je formiranje valjane dokumentacione osnove o prostoru. To podrazumijeva ažuriranje svih podataka, a naročito: pribavljanje ažuriranih geodetsko-katastarskih, topografskih , morfoloških,  seizmičkih i klimatskih podataka, kao i podataka  o podzemnim i nadzemnim instalacijama infrastrukture i   objektima koji su izgradjeni suprotno planskom dokumentu. Neophodna je  redovna analiza odnosno ocjenjivanje stanja prostornog uredjenja i ocjenjivanje stanja životne sredine, izrada posebnog web site za urbanističke i poslove zaštite životne sredine i aktivnost na realizaciji Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad.

3.Dinamika uredjenja prostora

U izradi urbanističko-planske dokumentacije prioritet je realizacija planova čija je realizacija započet. Započet  je postupak izrade Lokalne studije lokacije turističko-apartmanskog naselja visoke kategorije „Montreasure“. Poseban značaj  se daje izradi i donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad od čega će zavisiti dinamika izrade nove planske dokumentacije, sa napomenom da u izradi planskih

3.

dokumenata učestvuje i više subjekata na čiju ažurnost ne može uticati lokalna samouprava, te i od toga zavisi dinamika uredjenja prostora.

Ukoliko se tokom realizacije ovog programa ukaže potreba za izradom i donošenjem novih planskih dokumenata, odnosno novih projekata  ili izvodjenja radova na dijelu objekata komunalne infrastrukture , pristupilo bi se izmjenama i dopunama programa po postupku njegovog donošenja.

4. Izvori finansiranja

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju Programa uredjenja prostora opštine Danilovgrad za 2011.godinu, će se obezbijediti  iz Budžeta opštine Danilovgrad, donacija, kreditnih zaduživanja, sredstava zainteresovanih korisnika prostora, sredstva ostvarenih od naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta i drugih izvora.

III  UREDJIVANJE GRADJEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Uredjivanjem gradjevinskog zemljišta smatra se opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta. Uredjivanje gradjevinskog zemljišta obuhvata pripremu gradjevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje, a ovo shodno članu 63 stav 2 zakona.

Komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uredjaja komunalne infrastrukture, a naročito komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu, puteva i ulica u naselju, trgova, zelenih površina, terena za rekreaciju, parkova, pješačkih staza i  travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja i dr.

U vezi sa  komunalnim opremanjem gradjevinskog zemljišta može se konstatovati da su pojedine aktivnosti, projekti i radovi  prenijeti iz Programa za uredjenje prostora opštine Danilovgrad za 2010.godinu, iz razloga što isti nijesu realizovani u planiranom roku.

4

- Izrada planske dokumentacije

- Izrada prostorno urbanističkog plana

Opštine Danilovgrad.....................................................192.000,0 €

- Izrada Lokalne studije lokacije

turističko-apartmanskog naselja visoke

kategorije „Montreasure“................................................19.000,0 €

__________________

Ukupno:   211.000,0 €

- Izrada tehničke dokumentacije

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije

ulice u naselju“Đoka Kovačevića“

na potezu od ul. "Blaža Mrakovća " do

Policijske akademije............................................................ 6.000,0 €

- Izrada projektne dokumentacije saobraćajnice

i parking prostora pored Centra za kulturu ..........................6.000,0 €

- Izrada Glavnog projekta servisne saobraćajnice

od Ul. Blaža Mrakovića do petlje na Bralenovici................30.000,0 €

- Izrada Glavnog projekta  rekonstrukcije ulice

Bokeške brigade i prilaznih saobraćajnica,

do Zavičajnog muzeja  i Doma omladine

na Rsojevici.........................................................................9.000,0 €

- Izrada Glavnog projekta Centra za kulturu..........................7.000,0 €

- Izrada projektne dokumentacije parking

prostora pored Umjetničke kolonije......................................4.000,0 €

- Izmjene i dopune projektne dokumentacije

„Projekat rekonstrukcije ulice „Novice

Škerovića“ do Podvožnjaka .................................................4.000,0 €

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije

ulice „Jefta Šćepanovića“ ..................................................  8.000,0 €

- Izrada Glavnog projekta rasvjete dijela

rekonstruisanog magistralnog puta .....................................4.000,0 €

5.

- Izrada projekta hortikulture u zoni

rekonstruisanog magistralnog puta......................................4.800,0 €

- Izrada Glavnog projekta zapadne tribine

stadiona " Braće Velašević“(donacija)................................21.500,0 €

________________

Ukupno:   104.300,0 €

- Operativni plan na uredjivanju gradjevinskog zemljišta

- Rekonstrukcija trotoara....................................................... 15.000,0 €

- Rekonstrukcija, izgradnja i održavanje

javne rasvjete i   fontana ..................................................... 10.000,0 €

-   Čišćenje novonastalih deponija............................................   5.000,0 €

-   Održavanje fasada na stambenim

zgradama u gradskom reonu.................................................10.000,0 €

- Postavljanje vertikalne i horizontalne

signalizacije u gradskom reonu............................................15.000,0 €

- Sanacija udarnih rupa u

gradskom reonu.....................................................................20.000,0 €

- Nabavka novogodišnjih ukrasa..............................................2.000,0 €

- Nabavka sadnog materijala

u gradskom reonu.................................................................. 5.000,0 €

- Nabavka i ugradnja komunalnog mobilijara

zaštitna ograda i sl. ...............................................................10.000,0 €

-   Rekonstrukcija objekata mjesnih zajednica..........................15.000,0 €

-   Izgradnja zapadne tribine gradskog

Stadiona „ Braće Velašević „ ( donacija ).............................80.000,0 €

- Izgradnja rasvjete mosta Radovana Pavićevića

i dijela oko Umjetničke galerije ( donacija ).......................  61.000,0 €

- Operativna rezerva................................................................50.000,0 €

_________________

Ukupno:     298.000,0 €

6.

- Zaštita životne sredine

- Unapredjenje upravljanja otpadom u

opštini Danilovgrad (IPA projekat)..................................902.000,00 €

( Evropska unija       490.640,0  € ........54%)

( Vlada Crne Gore     148.000,0 €........17%)

( Budžet Opštine        254.345,0 € ...... 28%)

(JKZP Danilovgrad        9.015,0 €.........1%)

Planirana sredstva za realizaciju programa iznose :

SVEUKUPNO: ( 1 +2 + 3+ 4) =1.515.300,0 €

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.

Broj: 03-030- _______

Danilovgrad,  marta 2011. godine

Skupština opštine Danilovgrad

Predsjednik

dr Miodrag  Đurović

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje Odluke o usvajanju programa uredjenja prostora  i Programa uredjenja prostora  opštine Danilovgrad za 2011. godinu, sadržan je prvenstveno u odredbama člana 45 stav 1 tačka 5 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10) kojim je propisano da Skupština opštine donosi Program uredjivanja i korišćenja gradjevinskog zemljišta .

Takodje, pravni osnov za donošenje ovog programa je sadržan i u članu 16 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08 i 40/10) kojim je propisano da Vlada, odnosno Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uredjenja prostora.Programom se uredjuje procjena potrebe izrade novih , odnosno izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata, dinamika uredjenja prostora , izvori finansiranja , rokovi uredjenja , operativne mjere za sprovodjenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta iz člana 65 Zakona.

Članom 35 Statuta opštine Danilovgrad („Sl.list RCG“-opštinski propisi br 30/04) je utvrdjeno da, u vršenju poslova iz svog djelokruga Skupština opštine , izmedju ostalih akata , donosi i odluke i programe, a članom 31 stav 1 tačka 5 je propisano da su poslovi skupštine, izmedju ostalog, donošenje programa uredjivanja i korišćenja gradjevinskog zemljišta.

Razlozi za donošenje ove odluke , odnosno programa, nalaze se u činjenici što je donošenje jednogodišnjeg programa uredjenja prostora obaveza lokalne samouprave koja je utvrdjena Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata.

Program uredjenja prostora, kao najvrednijeg resursa opštine Danilovgrad, se donosi sa ciljem stvaranja uslova za racionalno korišćenje istog, uz obezbjedjivanje unapredjenja i poboljšanja kvaliteta življenja, kako u centralnom gradskom jezgru, tako i na širem gradskom prostoru i naseljima na periferiji ove opštine.

Upravljanje prostorom, shodno programu, je instrument koji obezbjedjuje ispunjenje ovog planiranog cilja.

U dijelu uredjivanja gradjevinskog  zemljišta prioriteti su dati radovima koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije za opremanje i uredjivanje lokacija, izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekata, dijela magistralnog puta  i nekih ulica, elektro i PTT instalacija, izrada projekta za fekalnu kanalizaciju i dr.

Shodno gore navedenom, a uzimajući u obzir citirane odredbe zakona, predlažemo odbornicima Skupštine opštine da odluku sa programom uredjenja prostora opštine Danilovgrad usvoje kao u predlogu.